МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической работе №4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее назначение разрабатываемой ИС»

Беляевой Полины Алексеевны

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Беляева П.А.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

Задание: создайте общее описание назначения разрабатываемой ИС

- Назначение проектируемой ИС

ИС «ДокторПлюшева.com» представляет собой комплексное программное решение, предназначенной для полной цифровизации и частичной автоматизации ключевых бизнес-процессов СМК ООО «Доктор Плюшева» Система разрабатывается как центр управления всеми аспектами деятельности компании, включая клиентские отношения, операции по страховании, аналитику, финансовые расчеты.

Цель внедрения: создание единого информационного портала, который позволит ликвидировать дублирование информации, обеспечить автоматизацию многих процессов, создать единую базу клиентов и партнеров, обеспечить соответствие деятельности ООО «Доктор Плюшева» требованиям законодательства РФ.

2. Требования заказчика к ИС.

Требования к автоматизации основных бизнес-процессов:

- Автоматизация документооборота от обращения клиента до его сопровождения.

- Внедрение электронного документооборота

- Автоматическая обработка страховых случаев с минимальным участием инспектора

- Интеграция с бухгалтерскими системами

Требования к интеграционным возможностям:

- Двусторонние интеграция системой 1С: бухгалтерия для обмена финансовыми данными

- Интеграция с AmoCRM синхронизации клиентской базы данных и истории взаимодействий

- Подключения к Power Bl для создания аналитических дашбордов

- Возможность интеграции с государственными информационными системами

Требования к производительности масштабируемости:

- Поддержка одновременной работы не менее 100 пользователей в пиковые часы

- Время оклик экосистемы не более 3 секунд

- Возможность увеличения количества пользователей без изменения архитектуры

- Поддержка распределённой работы в нескольких филиалах компании

Требования к безопасности и соответствию законодательству:

- Полное соответствие требованиям ФЗ №152 «О персональных данных».

- Реализация разграничения прав доступа в соответствии с должностными инструкциями

- Внедрение полного журнала всех пользователей и их действий

- Шифрование персональных медицинских данных при их хранении и передачи

3 Детализация проекта:

3.1 функционал системы:

F1: регистрация новых клиентов с валидации данных (физические и юридические лица)

F2: формирование и печать договоров ДМС c индивидуальными условиями

F3: автоматический расчёт страховых премий на основе тарифа

F4: управления сроками действия договоров (продление, приостановка, расторжение)

F5: формирование полиса в ДМС в электронном и печатном виде

F6: приём заявок на страховой возмещение через веб-форму, электронную почту или телефон

F7: автоматическое распределение заявок между инспекторами (с учётом допустимых нагрузок)

F8: формирование электронных направлений в учебные учреждения

F9: отслеживание статуса оказания медицинских услуг в режиме онлайн

F10: автоматические расчёт суммы страховой выплаты на основе договора

F11: введение единого реестра партнёров (медицинские организации)

F12: управление договора с отслеживанием сроков действия и лимитов

F13: электронный документооборот (акты выполненных работ, реестры, счета, чеки)

F14: мониторинг качества услуг (предоставляемых медицинскими организациями)

F15: анализ загруженности ЛПУ и оптимизация распределения пациентов

F16: автоматическая формирование счетов на оплату страховых премий

F17: контроля оплаты договоров и формирование задолженностей

F18: расчёт и перечисления выплат лечебным учреждениям

F19: формирование налоговой отчётности

F20: формирование статистической отчётности для органов контроля (РОССТАТ)

F21: анализ клиентской базы

F22: мониторинг эффективности страховых случаев

F23: прогнозирование страховых случаев и финансовых потоков

F24: анализ эффективности рекламных кампаний

F25: управление отчётностью в реальном времени и её формирование

F26: просмотр состояния договора и истории выплат

F27: электронная подача заявок на медицинское обслуживание

F28: онлайн запись к врачам партнёрских клиник

F29: получение электронных копий документов

F30: обратная связь и оценка качества услуг

F31: управление пользователями ролями

F32: мониторинг работы системы и техническая диагностика

F33: резервная копирование и восстановление данных

3.2 технические спецификации:

Входные данные системы:

S1: данные клиентов (паспортные данные, контактной информации, медицинские показания)

S2: данные договоров (условия страхования, тариф, сроки, дополнительные опции)

S3: медицинские данные (диагноз, назначение, результат обследования)

S4: финансовые данные (платежи, выплаты, комиссии, налоги)

S5: справочники: тарифные сетки, доступные медицинские услуги и т.д.

Выходные данные системы:

S6: договор ДМС в формате PDF с электронной подписью

S7: направления в ЛПУ qR-кодами для идентификации

S8: финансовой отчёте в формате PDF

S9: аналитический дашборды в Power Bl

S10: регламентировано отчётность для госорганов

Форматы данных и протоколы:

S11: REST API для интеграции - JSON, HTTPS

S12: Документы - PDF/A, DOCX, XLSX

S13: Обмен с 1С - XML через веб-сервисы

S14: База данных - SQL, миграционные скрипты

S15: Логи и аудит - структурированные JSON файлы

3.3 технологический стек и архитектура (информация взята из интернета):

- Северная инфраструктура:

- Операционная система: Windows Server 2022 Datacenter или Ubuntu Server 22.04 LTS

- Виртуализация: VMware vSphere 8 или Microsoft Hyper-V

- Балансировщик нагрузки: HAProxy 2.6 или Nginx Plus

- Кэширование: Redis 7.0 кластер

- Очереди сообщений: RabbitMQ 3.11

Базы данных:

- Основная СУБД: Microsoft SQL Server 2022 Enterprise или PostgreSQL 15 с расширением TimescaleDB

- Репликация: Always On Availability Groups (для MS SQL) или streaming replication (для PostgreSQL)

- Резервное копирование: Veeam Backup & Replication с политикой 3-2-1

- Бэкенд-разработка:

- Основной язык: C# 11.0 с .NET 7.0

- Фреймворки: ASP.NET Core, Entity Framework Core 7.0

- Шаблон архитектуры: Clean Architecture с CQRS

- Микросервисы: 10+ сервисов в Docker контейнерах

- ORM: Dapper для high-load операций

Фронтенд-разработка:

- Основной фреймворк: React 18 с TypeScript 5.0

- Состояние: Redux Toolkit с RTK Query

- UI-библиотека: Material-UI (MUI) 5.0

- Сборка: Webpack 5 с module federation

- Тестирование: Jest, React Testing Library, Cypress

- DevOps и инфраструктура:

- Контейнеризация: Docker 20.10, Docker Compose

- Оркестрация: Kubernetes 1.26 или Docker Swarm

- CI/CD: GitLab CI/CD с autodeploy на staging/production

- Мониторинг: Prometheus + Grafana + ELK Stack

- Безопасность: HashiCorp Vault для управления секретами

3.4 Модель жизненного цикла и методология

Выбранная модель: Гибридная V-образная модель с элементами Agile

Обоснование выбора:

Требования ГОСТ: Для государственных заказчиков и регламентированных отраслей (медицина, страхование) требуется формальная документация по ГОСТ

Сложность системы: Высокая сложность интеграции и требований к надежности требует тщательного проектирования

Гибкость разработки: Необходимость адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса

Этапы жизненного цикла:

- Анализ требований (1 месяц): Детальный сбор и формализация требований

- Системное проектирование (2 месяца): Разработка архитектуры и ТЗ по ГОСТ

- Разработка по спринтам (6 месяцев): 12 спринтов по 2 недели в Scrum

- Интеграционное тестирование (1 месяц): Комплексная проверка всех модулей

- Пилотное внедрение (1 месяц): Работа в тестовом контуре с реальными данными

- Промышленная эксплуатация: Поддержка и развитие системы

Управление проектом (взято из интернета):

- Методология: Scrum of Scrums для крупных распределенных команд

- Инструменты: Jira для управления задачами, Confluence для документации

- Метрики: Velocity, Burndown charts, Cycle time, Lead time

- Церемонии: Daily standups, Sprint planning, Review, Retrospective

  - дополнительные инновационные идеи:

- ИИ и машинное обучение

- Мобильные технологии (приложение для Android и iOS)

4. Создайте конфигурацию проекта

Устав проекта:

- Название: Автоматизация СМК "Доктор Плюшева"

- Цель: Создание ИС для автоматизации всех бизнес-процессов

- Бюджет: 15 млн рублей

- Срок: 9 месяцев (01.2026-09.2026)

- Критерии успеха: ROI >150%, сокращение времени обработки на 90%

План управления проектом:

- Методология: Гибридная (Waterfall для ТЗ, Agile для разработки)

- Контроль: Еженедельные совещания, monthly review с заказчиком

- Управление рисками: Реестр из 45 рисков с планами реагирования

- Качество: Соответствие ГОСТ 34.602-2020, ISO 9001

Графики реализации:

- Диаграмма Ганта: 240 рабочих дней, 5 ключевых вех

- Критический путь: Архитектура → Разработка ядра → Интеграции → Тестирование → Внедрение

Вехи:

- M1 (01.03.26): Утверждение ТЗ и архитектуры

- M2 (01.06.26): MVP готово

- M3 (01.09.26): Полная разработка завершена

- M4 (01.10.26): Пилотное внедрение

- M5 (01.11.26): Промышленная эксплуатация

План ресурсного обеспечения:

Команда: 19 человек (руководство, аналитики, разработчики, тестировщики)

Оборудование: 3 сервера, 20 рабочих станций, сетевая инфраструктура

ПО: Лицензии Windows Server, SQL Server, Docker Enterprise

Бюджет по статьям: Разработка - 9 млн, оборудование - 3 млн, обучение - 2 млн, резерв - 1 млн

План коммуникаций:

Jira/Confluence: Управление задачами и документацией

Slack: Оперативная коммуникация в команде

Email: Формальная переписка с заказчиком

Microsoft Teams: Совещания и демонстрации

Диаграмма Ганта с основными этапами (см. рис. 1):

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта

Основные документы:

- ТЗ по ГОСТ 34.602-2020: Основной документ проекта

- Спецификация требований: Детальное описание всех функций

- Use Case Diagram: 35 сценариев использования

- User Stories: 45 карточек в Jira с критериями приемки

- Требования к интерфейсам: API спецификации, UI макеты

Типы рабочих продуктов (помощь интернета)

Документация:

- Проектная: ТЗ, планы, отчеты (30+ документов)

- Техническая: Архитектура, API docs, схемы БД

- Пользовательская: Руководства, help system, видеоуроки

Исходный код:

- Backend: 50+ проектов .NET, 200k+ строк кода

- Frontend: 100+ React компонентов, TypeScript

- Database: 80+ таблиц, 200+ хранимых процедур

- Scripts: PowerShell, bash, SQL миграции

Конфигурации:

- Infrastructure as Code: Terraform, Ansible playbooks

- CI/CD: GitLab pipelines, Docker compose

- Monitoring: Prometheus rules, Grafana dashboards

Артефакты тестирования:

- Test Plans: 10+ планов тестирования

- Test Cases: 500+ тест-кейсов

- Test Data: Наборы тестовых данных

- Automation: 300+ автотестов

Роли участников:

Руководство:

- Project Sponsor (1) - Заказчик

- Project Manager (1) - Управление

- Product Owner (1) - Требования

Аналитика и дизайн:

- Business Analyst (2) - Анализ

- UX/UI Designer (1) - Дизайн

- Solution Architect (1) - Архитектура

Разработка:

- Tech Lead (1) - Техническое руководство

- Backend Developer (5) - Серверная часть

- Frontend Developer (4) - Интерфейсы

- DevOps Engineer (2) - Инфраструктура

Качество:

- QA Lead (1) - Управление тестированием

- QA Engineer (2) - Тестирование

- Поддержка:

- Technical Writer (1) - Документация

- Trainer (1) - Обучение пользователей

5. Распределение ролей и артефактов

5.1 Руководство

- Руководитель проекта: Планы, графики, отчеты

- Владелец продукта: Требования, приоритеты задач

- Архитектор: Архитектура, технические решения

5.2 Разработка

- Backend-разработчики: Код API, бизнес-логика

- Frontend-разработчики: Веб-интерфейсы, UI компоненты

- DevOps: Инфраструктура, деплой, мониторинг

5.3 Анализ

- Бизнес-аналитик: Требования, модели процессов

- Тестировщик: Тест-кейсы, баг-репорты

- Дизайнер: Макеты, прототипы

5.4 Поддержка

- Администратор БД: Базы данных, миграции

- Технический писатель: Документация, инструкции

- Администратор: Сервера, сети, бэкапы

5.5 Пользователи

- Менеджер по страхованию: Договоры, клиенты

- Медицинский координатор: Лечебные учреждения

- Бухгалтер: Платежи, отчеты

- Клиенты: Заявки, личный кабинет